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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี
เรื่อง กำหนดวัน เวลาตรวจรับงานจ้าง  โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ระบายน้ำท่วมขังภายในตำบลปิตูมุดี หมู่ที่ 1-5 หรือมีพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,194.00 ลบ.ม. ตำบลปิตูมุดี อำเภอ  ยะรัง จังหวัดปัตตานี  (ตามแบบที่อบต.กำหนด)  ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี        **********************************************
        		 ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี   ได้ทำสัญญาจ้างกับ ร้าน เอส เอ็ม โยธากิจ ตามสัญญาจ้างเลขที่ 34/2561  ลงวันที่  15  ธันวาคม พ.ศ.  2560   โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ ระบายน้ำท่วมขังภายในตำบลปิตูมุดี หมู่ที่ 1-5 หรือมีพื้นที่ดินขุดไม่น้อยกว่า 11,194.00 ลบ.ม. ตำบลปิตูมุดี อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี  (ตามแบบที่อบต. กำหนด) วงเงินที่ทำสัญญา 313,000.-บาท(-เงินสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)   งวดสุดท้าย รวมเป็นเงิน 313,000.-บาท(-เงินสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน-)    ระยะเวลาทำงานจำนวน  30 วัน สัญญาจ้างลงวันที่ 15  ธันวาคม 2560 เริ่มดำเนินสัญญาจ้างวันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ. 2560   สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่  14  มกราคม  พ.ศ.2561  นั้น  

         บัดนี้ ร้าน เอส เอ็ม โยธากิจ  ได้ส่งมอบงานจ้างตามหนังสือส่งมอบงานจ้าง  ลงวันที่  25ธันวาคม  พ.ศ.2560   องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี  ได้นัดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ(งานจ้าง)  มาตรวจรับงานจ้างในวันที่  27  ธันวาคม  พ.ศ.2560 เวลา 10.30  น. ณ  สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1-5 ตำบลปิตูมุดี   อำเภอยะรัง   จังหวัดปัตตานี    องค์การบริหารส่วนตำบลปิตูมุดี   จึงขอประกาศให้ประชาชนและบุคคลทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการรับทราบและสังเกตการณ์    ถึงผลการตรวจรับงานจ้างครั้งนี้ต่อไป


   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
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